## Slide 1
框架架构部
2019年02月14日汇报

## Slide 2
目录
CONTENT
1
截止至本周项目情况
2
下周工作计划

## Slide 3
01
截止至本周项目情况

## Slide 4
为提供人民信用app提供用户信用报告
人民信用报告
框架架构部本周工作总览
重构数据抽取框架，提供数据抽取管理功能
大数据实时数仓
用户中心
增加微信登录和APP指纹登录接口
Sentinel 改造
改造阿里Sentinel Dashboard框架
科赋DSP指标优化

## Slide 5
01
人民信用报告
主要驱动者: 项目负责人：孙留成
技术总监： 黄杰
交付物实施团队: 框架架构部
配合团队：
风控团队
项目目标：
保障人民信用报告疫情期间正常上线
详细进展/项目风险:
进展：
1、为提供人民信用app生成和查询用户信用报告，已完成接口定义
2、开发人民报告API代码指标接口，开发24个模块系统指标，已完成
3、部署报告需要的规则引擎到开发/测试环境，整体进度70%
4、已完成人民信用报告金融版系统设计
项目背景：
疫情期间，为提高公司工作效率，整合公司资源，协调架构部门参与风控人民信用报告的开发工作

## Slide 6
02
大数据实时数仓二期数据抽取模块
项目背景：
疫情期间，为提高公司工作效率，整合公司资源，协调架构部门参与大数据部门模块的开发工作
主要驱动者: 项目负责人：季莹皓
交付物实施团队:框架架构部
项目目标：
保障大数据实时数仓二期功能疫情期间正常上线
详细进展/项目风险:
配合团队：
大数据团队
进展：
1、已完成数据抽取模块的SpringBoot改造工作
2、已完成Maxwell数据抽取的进程管理技术攻关工作
3、已开展数据抽取的接口设计工作

## Slide 7
03
用户中心登录功能扩展
项目背景：
为公司业务系统提供统一的用户注册、
登录 、鉴权服务。
主要驱动者: 刘志来
交付物实施团队:框架架构部
项目目标：
为各业务系统提供微信登陆及APP指
纹登陆接口，实现微信登陆使用
详细进展/项目风险:
配合团队：
平台事业部开发团队
进展：
1、已完成APP指纹登录接口
2、微信登录接口完成60%，目前处于暂停状态，支援其他开发部门紧急需求

## Slide 8
04
Sentinel Dashboard 改造
项目背景：
Sentinel 是阿里的一个开源限流框
架，但其Dashboard不支持持久化和
集群化，需要二次改造后才能用于公
司生产环境。
主要驱动者: 马海云
交付物实施团队:框架架构部
项目目标：
改造Sentinel Dashboard，使其能用
于公司生产环境，为公共和支付等团
队提供限流服务
详细进展/项目风险:
配合团队：
无
进展：
1、已完成APP指纹登录接口
2、微信登录接口完成60%，目前处于暂停状态，支援其他开发部门紧急需求

## Slide 9
05
科赋DSP指标优化
项目背景：
DSP三方征信数据源为外部数据源，
受三方业务和网络原因，会导致征信
源不可用，需要进行监控和优化
主要驱动者: 王晓翔
交付物实施团队:框架架构部
项目目标：
为DSP指标加入监控并优化性能
详细进展/项目风险:
配合团队：
科赋团队
进展：
1、已完成50%
2、目前处于暂停状态，支援其他开发部门紧急需求

## Slide 10
02
下周计划

## Slide 11
下周计划
1、完成人民信用报告的开发工作
2、完成大数据实时数仓二期数据抽取的开发工作
3、Sentinel Dashboard 上线

## Slide 12
谢谢观看
THANKS!